PLANIFICACIÓN SCRUM

QPM CLOTHES

Sistema de gestión y seguimiento de pedidos de una tienda de ropa

SENA
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Jornadas de trabajo: 23, 24 y 25 de octubre de 2026

Equipo:

Juan Quintero

Marco Gonzales

Brayan Parra

Documento de planificación del producto, backlog, sprints, tareas, calidad y entrega

# 1. Propósito del documento

Este documento reúne la planificación de trabajo del equipo para QPM Clothes. Define el objetivo del producto, el problema que se busca atender, el alcance y las exclusiones, los roles Scrum, el Product Backlog, las reglas de negocio, la organización técnica, los objetivos de los tres sprints, las tareas, los criterios de calidad y la lista de verificación para la entrega. Sirve como acuerdo de trabajo del equipo.

## 1.1 Contexto y problema

Una tienda pequeña de ropa puede recibir pedidos personalizados que incluyen varias prendas, tallas, colores y cantidades, con fechas acordadas para la entrega. Cuando la información se lleva en notas o archivos dispersos, puede ser difícil conocer el estado de cada pedido, identificar cuáles están atrasados y consultar qué cambios se han realizado. QPM Clothes busca centralizar esa información en una aplicación sencilla de terminal.

## 1.2 Propósito del producto

Desarrollar una aplicación de consola en Python que permita registrar y consultar pedidos de ropa, guardar los datos de cada pedido y sus prendas, actualizar el estado del proceso, identificar pedidos próximos a vencer o atrasados y consultar el historial de estados. Como funciones complementarias, se contemplan la búsqueda y los filtros, la exportación de reportes a CSV y un resumen de pedidos.

# 2. Product Goal y valor esperado

Product Goal: entregar una aplicación de terminal clara y funcional que permita a la persona encargada de una tienda administrar el ciclo de vida de los pedidos de ropa desde su registro hasta su entrega o cancelación, con datos persistentes y validaciones que reduzcan errores de seguimiento.

## 2.1 Usuarios objetivo

Persona encargada de la tienda: registra pedidos, actualiza estados, revisa fechas y consulta reportes.

Persona que apoya la atención o preparación de pedidos: consulta los datos necesarios para preparar y entregar las prendas.

# 3. Alcance del producto

## 3.1 Incluye

Aplicación ejecutada exclusivamente desde la terminal/consola.

Desarrollo en Python, con módulos separados por responsabilidad.

Registro de pedidos con código único, cliente, fecha de registro, fecha acordada de entrega, prendas y estado.

Registro de una o varias prendas por pedido; cada detalle incluye tipo de prenda, talla, color y cantidad.

Consulta del listado de pedidos y del detalle de un pedido.

Actualización de los datos permitidos de un pedido, respetando las reglas de validación.

Actualización controlada del estado y cancelación de pedidos.

Identificación de pedidos atrasados y próximos a vencer.

Persistencia en JSON y recuperación de la información al iniciar el programa.

Validación de entradas y manejo de errores previsibles.

Búsqueda y filtrado de pedidos, historial de cambios de estado, exportación CSV y resumen general como funciones planificadas por prioridad.

## 3.2 No incluye

Control de inventario, existencias, entradas/salidas de stock o valorización de productos.

Un cotizador de prendas o un sistema de ventas como función principal.

Interfaz gráfica, página web o aplicación móvil.

Base de datos relacional la persistencia prevista es mediante archivos JSON.

Pagos, facturación electrónica, compras en línea o integración con pasarelas de pago.

Envío automático de correos, SMS o mensajes de WhatsApp.

Conexiones con servicios externos, nube o dispositivos físicos.

Autenticación multiusuario, roles o permisos avanzados, salvo que el instructor lo solicite expresamente.

# 4. Decisiones técnicas y organización propuesta

| Elemento | Decisión acordada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3 | Lenguaje trabajado en laboratorios y adecuado para una aplicación de consola. |
| Interfaz | Terminal/consola | Mantiene el alcance pequeño y permite demostrar los flujos principales. |
| Persistencia | Archivos JSON | Permite guardar y recuperar pedidos sin configurar una base de datos. |
| Reportes | Archivos CSV | Facilita abrir y revisar reportes en herramientas de hoja de cálculo. |
| Dependencias | Biblioteca estándar de Python | Reduce instalación y problemas de configuración. |
| Pruebas | Pruebas manuales por criterios de aceptación | Verifica flujos válidos, datos incorrectos y persistencia. |
| Control de versiones | Repositorio GitHub existente del equipo o repositorio acordado | Conserva avances, facilita revisión y deja trazabilidad. |

# 5. Roles Scrum y colaboración

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Juan Quintero | Facilita la planificación y las reuniones acordadas; ayuda a que el equipo comprenda Scrum; hace visibles impedimentos; cuida el foco del Sprint y promueve colaboración y mejora. |
| Product Owner | Marco | Explica el valor esperado; ayuda a ordenar el Product Backlog; aclara necesidades y criterios de aceptación; comunica qué es prioritario para el usuario. |
| Developer | Parra | Participa en el diseño, programación, integración, pruebas y documentación del incremento; colabora con los otros integrantes para cumplir el Sprint Goal. |

# 6. Eventos Scrum adaptados a las jornadas

| Evento | Cuándo / duración orientativa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Al inicio de cada jornada de sprint; 20–30 minutos | Sprint Goal, historias seleccionadas y plan de trabajo. |
| Seguimiento diario breve | Al comenzar o a mitad de la jornada; 5–10 minutos | Qué avanzó cada integrante, qué sigue y qué bloqueo requiere apoyo. |
| Revisión del Sprint | Al final de cada jornada de construcción; 15–20 minutos | Demostración del incremento y comparación con los criterios de aceptación. |
| Retrospectiva | Al terminar cada sprint; 10 minutos | Una práctica que funcionó, una dificultad y una mejora concreta para el siguiente sprint. |

# 7. Product Backlog priorizado

P1 significa imprescindible para la versión mínima funcional; P2 significa importante si la funcionalidad esencial está estable; P3 significa complementario. Los nombres y códigos deben coincidir con el archivo independiente de Historias de Usuario.

| ID | Historia | Prioridad | Puntos | Sprint propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Registrar un pedido | P1 | 5 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-002 | Registrar las prendas solicitadas | P1 | 3 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-003 | Consultar el listado de pedidos | P1 | 2 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-004 | Consultar el detalle de un pedido | P1 | 2 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-005 | Actualizar datos permitidos de un pedido | P1 | 3 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-006 | Actualizar el estado de un pedido | P1 | 5 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-007 | Cancelar un pedido | P2 | 2 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-008 | Identificar pedidos próximos a vencer y atrasados | P1 | 6 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-009 | Buscar y filtrar pedidos | P2 | 3 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-010 | Consultar el historial de estados | P1 | 5 | Sprint 2 — 24 oct |
| HU-011 | Guardar y recuperar pedidos mediante JSON | P1 | 5 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-012 | Validar datos y controlar errores | P1 | 8 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-013 | Exportar reportes de pedidos en CSV | P2 | 5 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-014 | Navegar mediante el menú de consola | P1 | 3 | Sprint 2 — 24 oct. |
| HU-015 | Consultar un resumen de pedidos | P3 | 2 | Sprint 2 — 24 oct |

# 8. Planificación de los tres sprints

## 8.1 Sprint 1 — 23 de octubre de 2026: planificación y preparación

Sprint Goal: acordar un alcance realizable, un backlog comprensible y un plan técnico compartido antes de programar.

### Historias / trabajo seleccionado

Revisar HU-001 a HU-015 y confirmar que describen correctamente lo que se hara.

Validar el Product Goal, y las prioridades.

Confirmar estimaciones relativas y dependencias entre historias.

Acordar estructura inicial de archivos, formato JSON, formato CSV y flujo principal de consola.

Definir la Definition of Done y estrategia de pruebas.

Crear documentos de planificación y preparar el repositorio para el trabajo de construcción.

### Tareas técnicas del Sprint 1

| ID | Tarea | Resultado verificable | Responsable inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Revisar historias y detectar duplicados o funciones fuera de alcance | Backlog revisado | Marco + equipo |
| T1.2 | Confirmar Product Goal, alcance y exclusiones | Alcance acordado | Marco + equipo |
| T1.3 | Validar prioridades, puntos y dependencias | Backlog priorizado | Equipo |
| T1.4 | Definir reglas de negocio y criterios de aceptación | Reglas documentadas | Marco + Juan |
| T1.5 | Diseñar módulos y estructura de archivos | Estructura acordada | Parra + equipo |
| T1.6 | Acordar JSON, CSV y manejo de errores | Formatos y estrategia acordados | Equipo |
| T1.7 | Definir Definition of Done y pruebas | Lista de calidad aprobada | Juan + equipo |
| T1.8 | Actualizar repositorio y documentos | Plan y backlog disponibles | Todos |

### Entregables del Sprint 1

Product Goal y alcance aprobados por el equipo.

Historias de usuario HU-001 a HU-015 revisadas, priorizadas y asignadas a sprint.

Reglas de negocio, estimaciones y dependencias documentadas.

Estructura técnica inicial y estrategia de persistencia definidas.

Definition of Done y plan de pruebas acordados.

Repositorio con los documentos de planificación actualizados.

## 8.2 Sprint 2 — 24 de octubre de 2026 - construcción de la versión mínima funcional

Sprint Goal: obtener una versión de consola ejecutable que permita registrar, consultar y actualizar pedidos, guardar la información en JSON y aplicar validaciones básicas.

### Tareas técnicas del Sprint 2

| ID | Tarea | Resultado verificable | Responsable inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Crear carpetas y módulos Python | Proyecto ejecutable con estructura base | Parra + Juan |
| T2.2 | Implementar menú principal y navegación | Menú muestra opciones y controla selección inválida | Juan + Parra |
| T2.3 | Definir estructura del pedido y sus prendas | Pedido y detalles representados de forma consistente | Parra + equipo |
| T2.4 | Implementar registro de pedidos | Se registra un pedido con código único y datos obligatorios | Equipo |
| T2.5 | Implementar consulta de lista y detalle | Los pedidos se pueden consultar | Equipo |
| T2.6 | Implementar actualización de datos permitidos | Los cambios válidos se guardan y los inválidos se rechazan | Equipo |
| T2.7 | Implementar flujo de estados | Los cambios de estado respetan las reglas definidas | Equipo |
| T2.8 | Implementar fechas, pedidos atrasados y próximos a vencer | Listado de alertas por fecha | Marco + equipo |
| T2.9 | Implementar lectura y escritura JSON | Los pedidos persisten entre ejecuciones | Parra + equipo |
| T2.10 | Incorporar validaciones y manejo de errores | Entradas inválidas no cierran el programa inesperadamente | Todos |
| T2.11 | Integrar módulos y ejecutar pruebas por flujo | Versión integrada y defectos registrados | Todos |
| T2.12 | Preparar datos de prueba y actualizar README inicial | Instrucciones de ejecución verificadas | Juan + equipo |

### Entregables del Sprint 2

Versión mínima funcional que arranca desde main.py.

Registro y consulta de pedidos y prendas.

Actualización de datos y estados con validaciones.

Persistencia JSON probada al cerrar y volver a abrir el programa.

Identificación de pedidos atrasados y próximos a vencer.

Lista de defectos, pendientes y decisiones para-Sprint 3.

## 8.3 Sprint 3 — 25 de octubre de 2026 - estabilización y entrega

Sprint Goal: entregar una versión estable, comprobada y fácil de ejecutar, acompañada por documentación y por los entregables que se solicite en la guía oficial.

### Tareas técnicas del Sprint 3

| ID | Tarea | Resultado verificable | Responsable inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Revisar defectos del Sprint 2 y priorizar correcciones | Lista priorizada de defectos | Todos |
| T3.2 | Completar búsqueda y filtros | Resultados correctos por criterios elegidos | Equipo |
| T3.3 | Completar historial de estados | Historial con estado anterior/nuevo y fecha/hora | Equipo |
| T3.4 | Implementar exportación CSV | Archivo con encabezados y datos verificados | Parra + equipo |
| T3.5 | Implementar resumen de pedidos si hay capacidad | Conteos por estado y pedidos atrasados | Equipo |
| T3.6 | Ejecutar pruebas de aceptación de las historias P1 | Evidencia de los flujos principales | Todos |
| T3.7 | Probar persistencia y escenarios de archivo ausente/dañado | Errores manejados sin pérdida silenciosa de datos | Todos |
| T3.8 | Completar README | Requisitos, estructura, ejecución y uso documentados | Juan + equipo |
| T3.9 | Preparar informe PDF y evidencias | Documentos revisados | Todos |
| T3.10 | Revisar repositorio y preparar demostración | Versión final organizada y ejecutable | Todos |

### Entregables del Sprint 3

Aplicación final y código fuente integrado.

README con pasos reales para ejecutar el programa.

Pruebas de aceptación y registro de resultados/defectos.

Reporte CSV, si la función queda implementada.

Informe PDF y evidencias únicamente según lo exigido por la guía de la actividad.

Repositorio actualizado y preparado para revisión o demostración.

# 9. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera terminada cuando se cumplen todas las condiciones que correspondan:

Sus criterios de aceptación se cumplen y se han comprobado.

La funcionalidad está integrada con los módulos relacionados.

El código tiene nombres claros, responsabilidades razonables y no presenta errores críticos conocidos.

Los datos de entrada se validan y los mensajes de error permiten entender qué debe corregirse.

Los pedidos mantienen los campos obligatorios, el código único y las reglas de fechas y estados.

La persistencia JSON se prueba cuando la historia guarda o recupera datos.

Las búsquedas, filtros o reportes muestran los datos esperados cuando aplican.

Se prueban al menos un caso válido y los casos inválidos relevantes.

El flujo no se rompe al introducir una opción de menú incorrecta o datos de usuario no válidos.

La instrucción de ejecución del README corresponde a la versión real del proyecto.

Los cambios se guardan en el repositorio y pueden ser revisados por otro integrante.

La documentación y evidencias están actualizadas cuando la actividad las exige.

# 10. Estrategia de pruebas

Las pruebas se ejecutan por historia y nuevamente después de integrar módulos. Deben comprobarse tanto los resultados visibles en la consola como los datos guardados en JSON/CSV. Las siguientes pruebas son una base inicial y pueden ampliarse según los criterios exactos de las historias.

| ID | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Registrar un pedido completo con una prenda válida | Se crea un código único y el pedido aparece en el listado. |
| P-02 | Intentar registrar un pedido sin cliente o sin prendas | El sistema solicita corregir los datos y no guarda un pedido incompleto. |
| P-03 | Registrar cantidad cero, negativa o no entera | El dato es rechazado con mensaje claro. |
| P-04 | Ingresar fecha de entrega anterior a la fecha de registro | El sistema rechaza la fecha. |
| P-05 | Consultar un código existente y uno inexistente | El existente muestra detalle; el inexistente genera aviso sin cerrar el programa. |
| P-06 | Cambiar estado siguiendo el flujo permitido | El nuevo estado se guarda correctamente. |
| P-07 | Intentar una transición de estado no permitida | El cambio se rechaza o solicita una transición válida. |
| P-08 | Reiniciar el programa después de guardar un pedido | El pedido permanece disponible tras la nueva ejecución. |
| P-09 | Crear un pedido con fecha pasada y estado pendiente | Se identifica como atrasado. |
| P-10 | Consultar pedidos próximos a vencer | Aparecen los pedidos dentro de la ventana definida y no terminales. |
| P-11 | Probar JSON ausente y JSON dañado | El archivo ausente se maneja según diseño; el dañado se informa y no se sobrescribe silenciosamente. |
| P-12 | Exportar CSV y abrirlo para revisar encabezados y filas | El archivo contiene columnas y datos correctos. |
| P-13 | Elegir una opción inválida del menú | El programa muestra un mensaje y permite volver a intentar. |
| P-14 | Buscar y filtrar por un criterio existente y otro sin coincidencias | Los resultados coinciden con el criterio y se informa cuando no hay coincidencias. |

# 11. Cierre

Esta planificación sirve como guía de coordinación para construir QPM Clothes en entregas pequeñas. El criterio principal de éxito es contar con un sistema funcional que registre y permita seguir pedidos de ropa de principio a fin, con datos persistentes, reglas claras y una entrega verificable. La documentación de Scrum complementa, pero no reemplaza.